Charte projet

NEOTRAVEL

Equipe projet :

Axel MOMPER, Vincent CONTER et Zakaria TOUAMI

TABLE DES MATIERES

1.	Contexte & justification	3

2.	Objectif du Projet	3

3.	Périmètre	3

4.	Contraintes	3

5.	Hypothèses majeures	3

6.	Critères de succès	4

7.	Parties prenantes clés	4

8.	Décision attendue du comité	4

- Contexte & justification

Eurofins Scientific SE fait face à une complexité opérationnelle croissante liée à la hausse de ses volumes d'activité. Depuis environ 18 mois, une dégradation est observée avec des délais irréguliers, une baisse de la qualité de service et une insatisfaction client. Le système applicatif actuel est vieillissant, ce qui génère des erreurs créant un « effet ciseaux » où la croissance accentue la pression sur les équipes.

- Objectif du Projet

L’objectif est de mener un projet stratégique de modernisation d’un périmètre métier critique. Il s'agit d'améliorer la performance opérationnelle et la productivité sans dégrader la conformité, tout en sécurisant la trajectoire de croissance de l'entreprise.

- Périmètre

INCLUS :

- Le processus de traitement des dossiers : 18 000 dossiers/mois, 216 000/an, impliquant 600 utilisateurs dont 120 power users

- La modernisation de l'outil applicatif supportant ce processus (remplacement du système vieillissant)

- La réduction du rework (retraitement dossier) : de 8 % vers une cible de 5,0 % à 6,5 %

- La réduction des incidents IT liés au système actuel : de 35/mois vers -30 % à -60 %

- La migration des données vers le nouveau système

- L'intégration du nouvel outil au SI existant via les interfaces API

- La mise en conformité réglementaire (traçabilité, implantation datacenter, RGPD)

- La conduite du changement pour les 600 utilisateurs (formation, communication, accompagnement)

- Le déploiement progressif sur les sites d'Eurofins

EXCLUS :

- La refonte des processus métier (on modernise l'outil, pas les procédures)

- Les systèmes applicatifs non directement liés au périmètre des 18 000 dossiers/mois

- Le déploiement simultané sur tous les sites

- La réalisation immédiate de 100 % des gains dès la première année

- La gestion opérationnelle long terme après la période d’accompagnement (phase RUN)

- L'intégration de l'effet NPS/churn comme gain certain dans le business case de base

- Contraintes

- CAPEX & Budget : Plafond strict fixé à 500 000 € ; tout dépassement exigera une justification très solide.

- Payback : Le retour sur investissement est attendu en 30 mois maximum.

- Conformité : Les exigences de data residency, les clauses de traitement des données (DPA), les niveaux de sécurité (RBAC/SSO, logs) et la réversibilité doivent être anticipés dès la décision.

- Continuité : La migration doit pouvoir être absorbée sans rupture de l'activité opérationnelle sur les sites.

- Délais : Le time-to-market devra s'inscrire entre 5 mois et 10 mois selon l'option technologique retenue

- Hypothèses majeures

- Le coût chargé moyen pour valoriser les gains de productivité est de 55 €/heure

- 60 % du temps gagné seront retenus comme "économie cash" dans le business case

- Le coût moyen d’un incident informatique est évalué à 280 €

- L'adoption par les utilisateurs suivra une courbe de 70 % l'année 1, 90 % l'année 2, et 100 % l'année 3

- Hypothèse d'un gain de +5 points de NPS équivaut à une baisse de -0,5 point de churn (actuellement à 10 %)

- Critères de succès

- Temps de traitement : Réduction du temps par dossier de -10 % à -18 %

- Qualité : Baisse du taux de retraitement (actuellement 8 %) vers une cible de 5,0 % à 6,5 %

- Stabilité IT : Baisse des incidents informatiques (actuellement 35/mois) de -30 % à -60 %

- Satisfaction Client : Atteinte de l'objectif NPS de 26

- Parties prenantes clés

| Nom | Rôle / fonction | Direction |
| --- | --- | --- |
| Claire Martin | Sponsor métier (Directrice Service Client) | Ops & Customer |
| Marc Lefèvre | CFO | Finance |
| Nadia Benali | CIO/CTO | IT / Digital |
| Hugo Bernard | DPO / Compliance | Juridique & Conformité |
| Sophie Dubois | Responsable Achats | Achats / Juridique |
| Julien Robert | Directeur des Opérations | Opérations |
| Emma Nguyen | PM (chef de projet) | PMO |
| Karim Haddad | Change Lead | RH / Conduite du changement |
| Lucie Petit | Data Lead | Data / IT |
| Thomas Girard | Lead Intégrations API | IT / Architecture |
| Isabelle Moreau | Responsable Support RUN | IT / Support |
| Paul Simon | Site manager | Opérations / Sites |
| Amina Kone | Champion Power User | Opérations |
| Editeur | Éditeur SaaS et accompagnateur au changement | Externe |
| Comité d’investissement | DG + CFO + CIO + Ops + DPO + Achats | Direction |

- Décision attendue du comité

Le comité d'investissement attend un dossier structuré et décidable comprenant une recommandation argumentée (GO, GO sous conditions, ou NO-GO). Cette décision s'appuiera sur une comparaison de trois scénarios (Option A : Refonte On-Prem, Option B: SaaS Cloud et Option C : Hybride) via une matrice de décision multicritères et un business case sur 3 ans, en validant les compromis assumés et le traitement des risques majeurs. Le comité accepte une décision "GO sous conditions" si les risques sont correctement suivis et identifies.