ARGUMENTAIRE DES CHOIX

Défense des choix techniques — support de soutenance

NEO TRAVEL

Équipe : Axel MOMPER · Vincent CONTER · Zakaria TOUAMI

Document annexe au dossier de cadrage · sert aussi de journal de décisions

Table des matières

Ce document justifie chaque décision structurante du projet : le besoin, le choix retenu, les alternatives écartées et le compromis assumé. Il sert de support à la défense des choix en soutenance (Bloc C) et de journal de décisions (démarche Agile).

# 1. Automatiser toute la chaîne (pas un simple chatbot)

Besoin / contexte : NeoTravel reçoit ~60 leads/jour sous-exploités ; le sujet est tout le cycle commercial, pas un assistant conversationnel.

Choix retenu : Un prototype couvrant les 10 fonctions, de la captation au dashboard.

Pourquoi : Un chatbot seul ne répond pas au besoin (piège n°1 de la FAQ). La cohérence de la chaîne prime sur la perfection d’un maillon.

Alternative écartée : Un chatbot isolé sans process derrière (base, calcul, devis, relances, statuts).

Compromis assumé : Chaque brique reste volontairement basique pour couvrir toute la chaîne dans la semaine.

En une phrase (soutenance) : On n’a pas fait un chatbot — on a automatisé le cycle commercial de bout en bout.

# 2. Tarification déterministe : calculer_devis(), jamais le LLM

Besoin / contexte : Un devis engage commercialement NeoTravel : il doit être exact, reproductible et auditable.

Choix retenu : Un moteur de règles en code (calculer_devis()), construit et testé en isolation, exposé comme outil que l’agent appelle.

Pourquoi : Un LLM peut halluciner un prix, varier d’un appel à l’autre et n’est pas auditable ; il est aussi manipulable par injection de prompt. Le code, lui, ne négocie pas.

Alternative écartée : Laisser l’IA estimer/calculer le prix en langage naturel.

Compromis assumé : Aucun réel : c’est la règle d’or du sujet. Le coût est seulement de bien documenter les règles.

En une phrase (soutenance) : Le LLM décide quoi faire ; le code calcule le prix — toujours, de façon auditable.

# 3. Orchestration : Option A (n8n au cœur)

Besoin / contexte : Orchestrer l’agent, ses outils et les relances, avec une équipe globalement peu à l’aise en code.

Choix retenu : Le nœud AI Agent de n8n comme cerveau ; le front n’est qu’une UI branchée sur un webhook n8n.

Pourquoi : Orchestration visuelle, courbe d’apprentissage douce, relances natives (Schedule Trigger), résultat solide rapidement.

Alternative écartée : Tout coder dans le front (Option B, Vercel AI SDK) : plus exigeant, état conversationnel à gérer.

Compromis assumé : Part de code « agent » plus mince et UI 100 % sur-mesure à intégrer via webhook. On garde le cerveau dans n8n pour ne pas dupliquer la logique.

En une phrase (soutenance) : n8n nous donne un agent fiable rapidement, sans réécrire un orchestrateur.

# 4. Données : Supabase plutôt qu’Airtable

Besoin / contexte : Stocker demandes, devis, relances et matrices ; piloter l’activité ; et — point clé — nous développons déjà une interface (landing + chatbot), donc un espace /admin et un espace client sont à portée de main.

Choix retenu : Supabase (PostgreSQL managé) avec Auth et Row Level Security intégrés ; dashboard et portail codés dans la même app Next.js.

Pourquoi : Vraie base relationnelle (relations, SQL, contraintes), authentification et sécurité par ligne (RLS) intégrées, triggers / Database Webhooks / realtime, et familiarité de l’équipe. Comme le front existe de toute façon, le dashboard custom n’est plus un surcoût mais une simple route.

Comparaison Supabase vs Airtable :

| Critère | Airtable | Supabase (retenu) |
| --- | --- | --- |
| Dashboard de pilotage | Interface no-code gratuite | Page React/Next dans notre app (à coder, mais l’app existe déjà) |
| Authentification applicative | Non intégrée à notre app | Supabase Auth (admin + portail lead) clé en main |
| Sécurité par utilisateur | Partages limités | Row Level Security (chacun voit ses données) |
| Base de données | Tableur amélioré, quotas API | PostgreSQL réel : relations, SQL, triggers |
| Automatisation DB | Automations basiques | Triggers, Database Webhooks → n8n, realtime |
| Familiarité équipe | Jamais utilisé | Déjà pratiqué |
| Valorisation soutenance | Prototype no-code | Stack pro et transférable |

Alternative écartée : Airtable + son Interface no-code : dashboard gratuit, mais pas d’authentification intégrée à notre application, base de type tableur (relations et quotas limités), et impossibilité d’offrir un espace de connexion lead dans notre interface.

Compromis assumé : On code le dashboard et le portail — mais c’est marginal puisque l’app front est déjà nécessaire ; cela concentre toutefois du développement sur le profil codeur de l’équipe (dashboard gardé minimal).

En une phrase (soutenance) : Comme on développe déjà l’interface, Supabase réunit base + authentification + dashboard + portail client dans une seule stack cohérente.

Conformité aux consignes : la fiche stack autorise explicitement « Données = Airtable OU Supabase ». Le choix Supabase en Option A est un montage hybride permis, à confirmer au follow-up du 25/06.

# 5. Dashboard de pilotage : page custom dans l’app (lit Supabase)

Choix retenu : Une route /admin (React/Next) qui lit Supabase, avec quelques cartes KPI et une table filtrable, mises à jour en temps réel (realtime).

Pourquoi : Intégré à notre application et à notre authentification ; KPIs actionnables pour la direction (leads, devis, conversion, relances, délais).

Alternative écartée : L’Interface Airtable (no-code) — écartée avec le choix Supabase.

Compromis assumé : À coder, donc gardé volontairement minimal pour tenir la semaine.

# 6. Authentification : Supabase Auth + RLS (admin et lead)

Besoin / contexte : Un espace admin pour la direction/les commerciaux, et — en différenciateur — un espace de connexion pour les leads.

Choix retenu : Supabase Auth (magic link), sécurisé par Row Level Security : chaque utilisateur ne voit que ses données.

Pourquoi : Solution clé en main, sécurisée au niveau base, qui couvre d’un seul mécanisme l’admin et le portail client.

Compromis assumé : Stocker des comptes = données personnelles → privacy by design, minimisation, consentement, et données fictives en démonstration.

En une phrase (soutenance) : Un seul système d’authentification gère l’admin ET l’espace client, sécurisé par RLS.

# 7. Portail lead (connexion prospect) — différenciateur

Besoin / contexte : Permettre au prospect de suivre l’avancement de ses devis et de retrouver son historique de conversation.

Choix retenu : Un espace /espace-client (connexion magic link) listant ses devis (statut, PDF) et ses échanges.

Pourquoi : Transparence et réassurance (valeurs de NeoTravel), et réduction des relances : le lead suit lui-même son dossier. Rare chez un intermédiaire.

Alternative écartée : Aucun espace client (suivi uniquement par email).

Compromis assumé : Fonctionnalité bonus (P2), gardée légère pour ne pas déborder la semaine ; vigilance RGPD renforcée.

En une phrase (soutenance) : Le lead se connecte et suit ses devis et ses conversations — un vrai plus relationnel.

# 8. Modèle LLM : OpenAI gpt-4o-mini

Besoin / contexte : Un modèle pour qualifier, extraire des paramètres structurés et reformuler — pas pour calculer.

Choix retenu : gpt-4o-mini (avec Gemini Flash / Claude Haiku en plan B).

Pourquoi : Coût très faible (le crédit 10-15 € tient des milliers de tests), sorties structurées strictes (JSON Schema) fiables, latence basse, intégration n8n bien documentée.

Alternative écartée : Un modèle haut de gamme (GPT-4o, Claude Sonnet) : coût et latence plus élevés, risque d’épuiser le crédit.

En une phrase (soutenance) : Le meilleur modèle n’est pas le plus puissant, c’est le plus adapté au bon coût.

# 9. Relances & automatisation : n8n (Schedule + webhooks)

Besoin / contexte : Relancer J+2 (urgent), J+3 puis J+7 (standard), au maximum 2 fois, sans doublon.

Choix retenu : Workflows n8n (Schedule Trigger) déclenchés par les statuts, avec écriture/lecture Supabase (Database Webhooks possibles).

Pourquoi : Planification simple et robuste ; idempotence assurée par une clé + contrainte d’unicité pour éviter les relances en double.

En une phrase (soutenance) : Les relances sont planifiées et dédupliquées par n8n, jamais oubliées ni envoyées deux fois.

# 10. Canal de relance : email (Resend/Brevo) plutôt que WhatsApp

Choix retenu : Email par défaut via Resend ou Brevo.

Pourquoi : Gratuit et trivial à brancher. L’API WhatsApp officielle implique un coût et une vérification Meta — hors périmètre d’une semaine.

Alternative écartée : WhatsApp Business API — renvoyé en évolution future.

En une phrase (soutenance) : Email pour le MVP ; WhatsApp serait une évolution, pas une priorité.

# 11. Captation : landing conversationnelle plutôt que formulaire

Choix retenu : Une interface où la conversation est centrale (inspiration Mindtrip.ai), pas un widget en coin.

Pourquoi : Meilleur taux de complétion, données plus riches et plus fiables, expérience plus humaine — le prospect se sent écouté, pas traité.

Alternative écartée : Un formulaire classique (reste un fallback acceptable et justifiable pour les champs obligatoires).

En une phrase (soutenance) : On remplace le formulaire par une conversation qui guide, reformule et qualifie.

# 12. Human-in-the-loop : garder l’humain dans la boucle

Besoin / contexte : Digitaliser sans déshumaniser : préserver le conseil, la négociation et les cas complexes.

Choix retenu : Des points de validation/escalade : devis hors seuils, cas atypiques, faible certitude ou données incomplètes → reprise humaine avec contexte.

Pourquoi : Un devis inhabituel ou un cas ambigu ne doit pas être « résolu » par une invention ; un handoff au bon moment est un signe de fiabilité, pas un échec.

En une phrase (soutenance) : L’agent prépare la décision ; l’humain décide, négocie et engage NeoTravel.

# 13. Hébergement : Vercel (front) + n8n (tunnel accepté en démo)

Choix retenu : Front déployé sur Vercel ; agent n8n joignable via tunnel local pendant la démo (hébergement complet = bonus).

Pourquoi : Déploiement front gratuit et instantané ; le tunnel local est explicitement accepté par les consignes pour la démonstration.

Compromis assumé : Hébergement complet de la stack (n8n Cloud/VPS) renvoyé en bonus.